嵌入式系统课程设计项目计划书

小组选题：基于STM32的Buck电路设计（仅完成基本要求）

小组成员人数：3人

提交日期：2026年06月30日

一、工作计划（从选题到验收详细时间节点及里程碑）

阶段1：方案确定与物料采购（6.29–6.30）

6月29日9:00参与分组选题，确定本项目仅完成基本要求：利用STM32控制Buck电路实现降压输出、电压闭环稳压、电路效率测试。

6月29日–6月30日完成电路方案确定、元器件选型与物料清单制定。

6月30日9:00提交本项目计划书。

里程碑1：项目计划书提交完成，物料清单确定并启动采购。

阶段2：系统设计文档与汇报（7.01–7.02）

7月1日完成Buck硬件电路原理图绘制、关键元件参数计算；完成STM32控制程序、PID+PWM软件流程设计。

7月2日9:00提交系统设计文档。

里程碑2：软硬件整体方案确定，设计文档提交完成。

阶段3：硬件搭建与基础软件开发（7.03–7.05）

7月3日完成物料到货核验，搭建Buck硬件电路，完成电路接线。

7月4日编写STM32底层驱动程序，实现ADC电压采集、定时器PWM输出功能。

7月5日完成PID闭环稳压控制程序调试，实现基础降压功能。

里程碑3：硬件电路可正常上电，Buck电路实现稳定降压输出。

阶段4：中期检查（7.06）

7月6日完成硬件电路调试、稳压功能测试，测量输入输出电压电流。

7月6日15:00前提交中期检查报告。

里程碑4：通过中期检查，基础功能运行稳定。

阶段5：功能完善与效率测试（7.07–7.08）

7月7日完成软硬件整机联调，保证输出电压稳定可靠。

7月8日完成输入、输出功率测量，计算Buck电路转换效率，完成全部基本要求。

里程碑5：项目基本功能全部实现，系统可稳定工作。

阶段6：两次验收（7.09–7.10）

7月9日9:00第一次验收，现场演示降压稳压功能、展示效率测试数据，记录修改意见。

7月10日9:00根据整改意见完成优化，进行第二次验收，提交测试数据，完成成绩评定。

里程碑6：项目验收通过。

阶段7：个人总结报告

验收结束后一周内，每位成员独立完成个人总结报告并提交。

二、时间安排（组内成员可投入时间与分工协调计划）

1. 小组统一集中开发时间：灵活安排，在理学馆210进行硬件搭建、软件编写与调试。

2. 晚间线上沟通调试问题、同步每日开发进度。

3. 硬件负责人优先白天到场进行电路焊接、接线、硬件测试；软件开发负责人白天编写调试代码，晚间进行联调；文档工作穿插每日收尾阶段完成。

4. 每日晚上统一汇总进度，及时发现问题并调整计划，保证项目按期推进。

三、物料采购计划

- 25v 470uF 8*12 10个 2.83元

- IRF540NPBF 100V 33A 封装T0220 4个 11.3元

- 1/2W 金属膜电阻1% 50个 2k 2.16元

- 1/2W 金属膜电阻1% 50个  4.7欧  2.16元

- 1/2W 金属膜电阻1% 50个 22欧 2.16元

- IR2103PBF 2个 6.3元

- 50*50*10.5MM DC12V_6000rpm 1mAh  电源风扇 6.92元65125-100uH10A1.0线径，立式 2个 3.8元

- ES2AA-13-F 10个 15元

- 0603 470NF 474K 25V 10% X7R 100个 5元

- 总计57元

四、分工方案（每位成员具体职责）

包金锌 高健源：硬件负责人

1. 负责Buck电路原理图绘制、关键元件参数计算。

2. 负责物料采购、电路焊接、硬件接线与电路检查。

3. 排查硬件故障，完成硬件层面的功率、效率测试。

4. 完成硬件部分相关文档撰写。

1. 负责整机软硬件联调，记录各项测试数据。

2. 测量输入输出功率，计算Buck电路转换效率。

3. 负责项目计划书、系统设计文档、中期报告、验收材料的撰写整理。

4. 测试数据记录与整理。

林坤恬：软件开发负责人

1. 编写STM32驱动程序，实现ADC电压采集、定时器PWM输出。

2. 完成PID闭环稳压算法编写与调试，实现电压稳定控制。

3. 整理软件流程图、程序代码，负责软件功能调试。